# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от  _________________                                                                                          № ____

ст-ца  Платнировская

О  проведении месячника  по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории сельского поселения и создания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в весенне-летний период:

1. Провести на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района с 1 апреля по  30 апреля  2012 года месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района.

2. Образовать рабочую группу по организации и проведению месячника  по благоустройству и наведению санитарного порядка (приложение № 1).

3. Утвердить  мероприятия по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Платнировского сельского поселения Кореновского района С.Г.Мандрыченко.

5. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                         Л.Н.Богославец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от ______________ № _____

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению месячника по благоустройству

и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

Мандрыченко                             - заместитель главы Платнировского

Сергей Григорьевич                    сельского поселения Кореновского района,

председатель рабочей группы

Азимова                                      - ведущий специалист по социальным вопросам

Светлана Николаевна                  администрации Платнировского сельского

поселения Кореновского района, секретарь

рабочей группы

Члены рабочей группы:

Андреева                                   - председатель территориального общественного

Надежда Михайловна                самоуправления № 10 хутора Казачьего

Белик                                         - директор муниципального бюджетного

Людмила Петровна                    учреждения культуры Платнировского

сельского поселения Кореновского района

«Культурно-досуговый центр»

Карайкоза                                  - директор

Андрей Федорович                     МУП Платнировский «Универсал»

Попкова                                       - председатель территориального общественного

Людмила Федоровна                    самоуправления № 11 хутора Левченко

Серенко                                        - председатель

Антонина Михайловна                 территориального общественного

самоуправления №1 станицы Платнировской

Начальник общего отдела администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                              И.М.Лысак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от ___________________  № ______

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника   по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Место прове- дения | Дата выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | Наведение порядка на территории кладбища | улица Карла Маркса улица Кирова | до 15.04. 2012 года до 15.04. 2012 года | Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал» Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал» |
| 2. | Ревизия водопровода | улица Октябрьская | до 17.04. 2012 года | Шушняев Н.П., мастер водоцеха МУП Платнировский «Универсал» |
| 3. | Обрезка деревьев и кустарников, вырубка погибших насаждений | улицы: Красная, Советская, Ленина, Третьякова, К.Маркса | весь период | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 3. | Организовать население станицы и хуторов на уборку территорий прилегающих к домовладениям, ремонту и окрашиванию ограждений, побелку деревьев | хутор Левченко станица Платнировс-кая хутор Казачий | весь период | Председатели территориальных общественных самоуправлений |

2

| 4. | Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок | северо-восточная окраина станицы Платнировс-кой улица Южная | до 30.04.2012 года до 30.04.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения; Карайкоза А.Ф. Директор МУП Платнировский «Универсал» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Произвести ямочный ремонт дорог: - с асфальтовым покрытием; - с гравийным покрытием | территории станицы Платнировс-кой, хутора Казачьего | согласно договора | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 6 | Осуществить ремонт памятника Советским солдатам | улица Третьякова | до 25.04.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 7 | Принять меры к озеленению по улице Красной, территория прилегающая к спортивной площадке "Кубань" | улица Ленина | до 25.04.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 8 | Посадка деревьев в зеленой зоне | улица Красная | до 25.04.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |

Начальник общего отдела администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                              И.М.Лысак