# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.05.2012                                                                                                           № 95-р

ст-ца  Платнировская

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Платнировского сельского поселения к осенне-зимнему периоду

2012-2013 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы сельского поселения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов:

1. Образовать комиссию по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда к работе в зимних условиях 2012-2013 годов на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района (приложение № 2).

3. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2011-2012 годов и устранить выявленные недостатки.

4. Осуществлять контроль за подготовкой теплоэнергетических, водопроводных, канализационных, электроснабжающих, газовых и других коммунальных объектов поселения.

5.  Обеспечить до 1 сентября 2012 года заготовку и своевременный завоз топлива населению, для объектов социальной сферы.

6. Завершить к 1 сентября 2012 года подготовку объектов жилищно-коммунального назначения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и предоставить паспорт готовности по поселению в районную межведомственную комиссию.

7. Обеспечить к 1 числу ежемесячно (за период июль-сентябрь 2012 года) предоставление отчета по форме 1-ЖКХ (зима) в районную межведомственную комиссию.

2

8. Организовать подготовку жилищного фонда, теплоэнергетических, водоснабжающих, элетроэнергетических и других коммунальных объектов к осенне-зимнему периоду и до 1 сентября 2012 года представить в районную комиссию информацию о завершении указанных работ.

9. Разъяснять населению необходимость установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, утепления оконных рам, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах.

10. Распоряжение главы Платнировского сельского поселения от             6 июня 2011 года № 101-р «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Платнировского сельского округа к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов» признать утратившим силу.

11. Контроль за выполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

# Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                      Л.Н.Богославец

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела                                                                     И.М.Лысак

04.05.2012

Проект согласован:

ведущим специалистом общего отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                               Е.Г.Пашкова

04.05.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от  04.05.2012г. № 95-р

С О С Т А В

комиссии по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы

Мандрыченко                             - заместитель главы Платнировского сельского

Сергей Григорьевич                     поселения Кореновского района, председатель

комиссии

Члены комиссии:

Белик                                          - директор муниципального бюджетного

Людмила Петровна                     учреждения культуры Платнировского

сельского поселения Кореновского

района "Культурно-досуговый центр

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

Килунин                                    - заместитель директора муниципального

Павел  Александрович               унитарного предприятия Платнировского

сельского поселения Кореновского района

"Универсал" (по согласованию)

Круглый                                    - начальник Платнировского участка открытого

Владимир Григорьевич            акционерного общества "Кореновскрайгаз"

(по согласованию)

Начальник общего отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                И.М.Лысак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от 04.05.2012г.  № 95-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить перечень жилищного фонда | 01.07.2012 года | Скуб Г.Э., ведущий специалист общего отдела |
| 2 | Принять меры по оформлению паспортов готовности по каждому многоквартирному жилому дому | 01.09.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 3 | Рекомендовать собственникам провести обследование многоквартирных жилых домов. Составить реестр необходимых ремонтных работ | до 25.06.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 4 | Провести обследование объектов социальной сферы. Составить реестр необходимых ремонтных работ | до 25.06.2012 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 5 | Принять участие в разработке мероприятий по подготовке наружных инженерных сетей к зиме | 01.08.2012 года | Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал» |
| 6 | С целью энергосбережения разъяснить населению необходимость установки приборов учета воды и энергоресурсов, утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей подъездов | постоянно | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |

2

| 7 | Продолжить работу по промывке систем отопления в жилых домах и объектах социально-культурного назначения | до 01.09.2012г. | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения Белик Л.П., директор МБУК "Платнировский КДЦ" |
| --- | --- | --- | --- |

Начальник общего отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                И.М.Лысак