АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________                                                                                                     № ____

ст-ца  Платнировская

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского

поселения Кореновского района «Универсал» по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского

сельского поселения Кореновского района на 2023 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ                         «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», уставом Платнировского сельского поселения Кореновского района, администрация Платнировского сельского  поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района  «Универсал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского  сельского поселения Кореновского района на 2023 - 2025 годы, согласно приложению.

2. Общему отделу администрации Платнировского  сельского поселения Кореновского района (Брославская) обеспечить размещение настоящее                        постановления на официальном сайте органов местного самоуправления                  Платнировского  сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Платнировского  сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района от_______________№_________

«Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского

поселения Кореновского района «Универсал» по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского

сельского поселения Кореновского района на 2023 - 2025 годы»

Проект подготовлен и внесён:

Общим отделом администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

Ведущий специалист  			                                         А.С. Рогожина

Проект согласован:

Исполняющая обязанности

начальника общего отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                А.С. Гончарова

Начальник финансово-экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          В.В. Сало

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Платнировского  сельского

поселения Кореновского района

от _______________ № _______

| Согласовано Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района ___________ М.В. Кулиш | Утверждаю Директор МУП Платнировский «Универсал» _____________Ю.М. Степанченко |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского

поселения Кореновского района «Универсал» по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского

сельского поселения Кореновского района на 2023 - 2025 годы»

ст. Платнировская

2022 год

2

1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района «Универсал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 - 2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы | Постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района №126 от 29.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 09 апреля 2021 № 50 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района «Универсал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2022 -2024 годы», а также схема водоснабжения Платнировского сельского поселения Кореновского района, утвержденная Постановлением Администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района № 64 от 13.03.2017 года |
| Наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие Платнировского сельского поселения Платнировский «Универсал» (далее МУП «Универсал») |
| Местоположение регулируемой организации | 353177, Россия, Краснодарским край, Корсновский район, cт. Платнировская, ул. Красная, 2Б |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия - Департамент цен и тарифов Краснодарского края |
| Местонахождение уполномоченного органа | Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 22, телефон (861)2551420, факс(861)2620446 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич |

3

| Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Местонахождение органа местного самоуправления | 353177, Россия, Краснодарский край, Кореновский район, ст.Платнировская, ул. Красная, 47 |
| Заказчик Программы | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик Программы | МУП Платнировский «Универсал» |
| Исполнитель Программы | МУП Платнировский «Универсал» |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной Программы | Директор МУП Платнировский «Универсал» Степанченко Юрий Михайлович, телефон (86142)71-6-50 |
| Цели Программы | Повышение эффективности, устойчивости, надежности функционирования системы водоснабжения |
| Целевые индикаторы Программы | Основными целевыми индикаторами являются: -подъем воды - куб.м., -экономия эл. энергии - кВт. час. -экономия средств - тыс.руб. |
| Задачи Программы | -разработка мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, -реконструкция арт.скважины по ул. Кучерявого Склад2). Тампонирование старой скважины и бурение на данной площадке новой скважины |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 гг. |
| Объемы финансирования Программы | 1497 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства на капитальные вложения |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | -повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -повышение надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь в сетях; - повышение безопасности и надежности эксплуатации |

4

|  | объектов водоснабжения. |
| --- | --- |
| Организация мониторинга и контроля | Контроль за выполнением Программы осуществляет: -Региональная Энергетическая комиссия - Департамент цен и тарифов Краснодарского края; -Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |

2.	Характеристика текущего состояния систем водоснабжения

В настоящее время водоснабжение МУП Платнировский «Универсал» осуществляется из артезианских источников за счет централизованной системы водоснабжения, которая включает в себя артезианские скважины, насосные второго подъема, водонапорные башни, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных глубинных насосов. Станции водоочистки отсутствуют.

Общая протяженность сетей водопровода по территории Платнировского сельского поселения составляет 81,6 км. Существующие водопроводные сети в ст. Платнировской кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, сталь, ПВД, диаметр труб от 32 до 100 мм. Основная часть водопроводных сетей проложена с 1973 по 1989 годы, в связи этим их  износ в ст. Платнировской составляет более 50%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы           загрязнений через поврежденные участки труб. В связи со значительной                     изношенностью водопроводных сетей имеют место потери при                               транспортировке воды -26,1%.

Одной из главных на сегодняшний день задач является достижение                стабильности работы сооружений в артезианских скважинах и обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей без ухудшения качества питьевой воды в ходе ее транспортировки до потребителей в необходимом объеме.

3.	Анализ существующих проблем, решаемых при реализации программы

Развитие системы водоснабжения направлено на обеспечение станицы Платнировской необходимым количеством и качеством питьевой воды в                    соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические                      требования к качеству воды централизованных систем питьевого                              водоснабжения. Контроль качества» с обеспечением максимальной                        эффективности производства при оптимальных затратах.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших                        перспектив развития поселения показывает, что действующие сети                          водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Такое положение свидетельствует о критическом состоянии водопроводных сетей предприятия. Из общего количества порывов на водопроводных сетях порядка 80%                        произошли по причинам ветхости сетей. Дальнейшее увеличение износа сетей

5

и сооружений может привести к резкому возрастанию аварий на  водопроводных линиях и водозаборах, ущерб от которых может значительно превысить планируемые средства на их устранение и предотвращение ведет к перерасходу электроэнергии, преждевременному износу насосов и выходу их из строя.

Основной целью программы является бесперебойное обеспечение                населения качественной водой, за счет сведения к минимуму количества потерь из-за порывов водопроводных труб. Исходя из практики эксплуатации                   водопроводных сетей и из опыта других организаций, занимающихся                  обеспечением населения водой, самым оптимальным вариантом является             реконструкция и модернизация старых сетей водопровода из                                       асбестоцементных, чугунных и стальных труб на полиэтиленовые, которые                       более устойчивы к смещениям грунта во время пересыхания почвы в наиболее засушливые периоды времени и являются наиболее экологически чистыми.  Сокращаются потери из системы водоснабжения и, соответственно - расходы на электроэнергию, ремонтные материалы.

Таблица №1

Плановые значения показателей надежности, качества и                                энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1 .Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 3.Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 26,1 | 26,0 | 25,9 |

6

| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м | 0,61 | 0,60 | 0,59 |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Перечень мероприятий

Перечень мероприятий инвестиционной программы по реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и                 особенностей эксплуатации систем коммунальной и н фраструктуры.

Таблица 2

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

на 2023-2025 года

| № п.п. | ФИО абонента | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь | Дата ввода | Водоснабжение (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |

Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения,

не связанных с технологическим присоединением новых объектов                          капитального строительства абонентов, не планируется.

Таблица 3

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или)

реконструкции существующих объектов централизованных систем

водоснабжения

| № п.п. | Наименование объекта и место расположения объекта | Период реализации | Сети |  | Краткое описание мероприятий | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжен ность, м | Диаметр сетей, мм |  |  |  |
| 1 | Мероприятия направленные на повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция арт. скважины по ул. Кучерявого (Склад2). Тампонирование старой скважины и бурение на данной площадке новой скважины. | 2023 | Глубина 200 м | Диаметр трубы 219 мм | 1 Разработка проектно-сметной документаци и. 2.Выполнение строительно- монтажных работ | 1. Стабильная работа сооружений арт.скважин, предотвращение аварийных ситуаций; 2.Обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей в необходимом объеме | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой и в необходимом количестве |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. ул. Кирова (от ул. Третьякова до ул. Советская) | 2024 | 400 | 63 | Замена изношенной стальной трубы полиэтитен, установка 14 фасонных частей, устройство колодца | Снижение рисков ухудшения качеств питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям. | Повышения качества питьевой воды. Уменьшение потерь при транспортиров ке воды |

7

|  |  |  |  |  |  | Уменьшение числа порывов на данном участке водопроводной сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей по пер. Узкий | 2025 | 240 | 63 | Замена изношенной стальной трубы полиэтитен, установка 15 фасонных частей, устройство колодца. | Снижение рисков ухудшения качеств питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям. Уменьшение числа порывов на данном участке водопровод-ной сети | Повышения качества питьевой воды. Уменьшение потерь при транспортиров ке воды. |

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их

отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и                            террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных              ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не планируются.

5.	Плановый и фактический износ объектов централизованных систем

водоснабжения представлен в таблице №4

Таблица 4

Плановый и фактический износ объектов централизованных

систем водоснабжения.

| Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процент износа объектов центральных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Процент износа объектов центральных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 58 | 58 | 57 | 55 |

6.	Мероприятия инвестиционной программы планируется реализовать

по графику, представленному в таблице №5.

8

Таблица № 5

График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

| Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Реконструкция арт.скважины по ул. Кучерявого (Склад2). Тампонирование старой скважины и бурение на данной площадке новой скважины | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2023 |
| 2.Реконструкция водопроводных сетей по ул. ул. Кирова (от ул. Третьякова до ул. Советская) | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2024 |
| 3.Реконструкция водопроводных сетей по пер. Узкий | 4 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | 4 кв. 2025 |

7. Расчет финансовых потребностей МУП Платнировский «Универсал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по модернизации  существующих объектов централизованной системы водоснабжения                     Платнировского сельского поселения производился с учетом прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на  материалы и услуги, а также индексов потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития РФ от 30.09.2019.

Налог на прибыль организации не рассчитывается по причине                         применения упрощенной системы налогообложении.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2022 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития РФ от 26.09.2020 года, по строке «Индекс потребительских цен». 2023 год и далее 104%.

Финансовые потребности инвестиционной программы в части                          водоснабжения:

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет   стоимости мероприятий в ценах 2022 года;

2 этап -  перевод  стоимости мероприятий в ценах 2022 года в цены,               соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

9

3  этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа – расчет стоимости представлены в таблице  6.

Таблица 6

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

(сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2022 года.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция арт.скважины по ул. Кучерявого (Склад2). Тампонирование старой скважины и бурение на данной площадке новой скважины | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Кирова (от ул. Третьякова до ул. Советская) | 163,6 | 0 | 163,6 | 0 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей по пер. Узкий | 101,3 | 0 | 0 | 101,3 |
|  | ИТОГО | 1424,9 | 1160,0 | 163,6 | 101,3 |

Таблица 7

Стоимость инвестиционной программы в ценах,

соответствующих периоду реализации мероприятий.

| № п.п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция арт.скважины по ул. Кучерявого (Склад2). Тампонирование старой скважины и бурение на данной площадке новой скважины | 1206 | 1206 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Кирова (от ул. Третьякова до ул. Советская) | 177 | 0 | 177 | 0 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей по пер. Узкий | 114 | 0 | 0 | 114 |
|  | ИТОГО: | 1497 | 1206 | 177 | 114 |

11

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы МУП Платнировский «Универсал» на 2023-2025 годы составит 1497 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли) – 1497 тыс. рублей.

8. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с

учетом реализации инвестиционной программы.

Таблица 9

Предварительный расчет тарифа

на питьевую воду с  учетом реализации инвестиционной программы.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14387,26 | 13885,51 | 14370,86 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 13181,26 | 13708,51 | 14256,86 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 10117,75 | 10522,46 | 10943,36 |
| 1.1.1.1 | Индекс эффективности расходов |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.1.2 | Индекс потребительских цен |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.1.3 | Индекс количества активов |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2941,42 | 3059,08 | 3181,45 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 122,08 | 126,97 | 132,05 |
| 1.1.3.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1206 | 177 | 114 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 1206 | 177 | 114 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 105,96 | 110,20 | 114,61 |
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 14493,22 | 13995,71 | 14485,47 |
| 6 | Сглаживание НВВ | тыс. руб. | -785,0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 13708,22 | 13995,71 | 14485,47 |
| 8 | Тариф на водоснабжение | руб. /куб. м | 34,19 | 35,56 | 36,99 |
| 9 | Объем водоснабжения (реализация) | тыс. куб. м. | 401 | 393 | 392 |
| 10 | Темп роста тарифа | % | 105,9 | 104 | 104 |

12

9.   Расчет эффективности инвестирования средств.

Таблица 10

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем

сопоставления динамики показателей надежности, качества и

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| № п.п | Наименование показателя | 2023/ 2022 | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 100 | 99,6 | 99,6 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, % | 100 | 100 | 98,4 |
| 6 | Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, % | 0 | 15 | 65 |

10. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности МУП Платнировский «Универсал» на 2021-2023 гг.

Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы  энергосбережения, отсутствует. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлен в таблице11.

13

Таблица 11

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 2021 – 2023 гг.

| Основание для разработки программы |  |  | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 353177,РФ,Краснодарский край, Кореновский район, ст.Платнировская, ул.Красная, дом 2 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., телефон, e-mail) |  |  | Наквасина Марина Александровна, бухгалтер (861)4271271, univer_mupuniversal@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала и окончания действия программы |  |  | 2021-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | Затраты на реализацию пр-мы, млн.руб. без НДС |  | Доля затрат в инвест. прог-ме, направленная на реализацию мероп-й прог-мы энергосбер-я | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | В т.ч. капитальные |  | При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате Реализации программы |  | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  |
|  |  |  |  | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Ту.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Ту.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с уч. воды | Ту.т. без уч. воды | Млн.руб. без НДС с уч. воды | Ту.т. без уч. воды |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00078 | 0 | 0 | 2,16562 | 0 | 0,00276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0,0006 | 0 | 0 | 3,03079 | 37,515 | 3,03076 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0,0003 | 0 | 0 | 3,183371 | 37,515 | 3,183371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,00045 | 0 | 0 | 3,342049 | 37,515 | 3,342049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0,00213 | 0 | 0 | 11,72183 | 112,545 | 9,55894 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00057 | 0 | 0 | 0,083 | 0 | 0,00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,11955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0,00015 | 0 | 0 | 0,125577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,131838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0,00045 | 0 | 0 | 0,459965 | 0 | 0,00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний

истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП Платнировский «Универсал»                      утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.

12.   Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы направлена:

- на повышение надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь в сетях;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению               Платнировского сельского поселения;

- повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов                              водоснабжения;

14

- сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды;

- обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений

13. Контроль, за выполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением инвестиционной программы, осуществляется Региональной Энергетической комиссией Департамента цен и тарифов                    Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также Администрацией Платнировского сельского поселения    Кореновского района.

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района								    М.В. Кулиш